Analiza završenog projekta

## Opće informacije

### Ciljevi

Cilj projekta: izgradnja sustava koji će …

### Rezultati

Aplikacija uspješno implementira kod Korisnika ili nije ili je polovično … (kako je projekt završio)

Kriterij uspješnosti je ….

### Rokovi

Dogovoreni krajnji rok je bio: 07.07.2019. Rok uspješno ostvaren.

### Članovi tima

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tvrtka | Uloga | Ime i prezime |
| Izvođač | Programer/tester/reviewer | Mislav Lalić |
| Naručitelj | Voditelj projekta sa strane korisnika | Mirjana Krajcar |

## Statistika

### Vrijeme izvođenja

Planirano dana: 21

Utrošeno dana: 21

### Datumi

Planirano: 01.07.2019.

Realizirano: 01.07.2019

## Tijek projekta

## Faza 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iteracija | Predviđeni datum završetka | Ostvareno (da/ne) |
| 1. | 13.06.2019. | Ne |
| 2. | 20.06.2019. | Da |
| 3. | 27.06.2019. | Da |

## Dobre i loše stvari

### Dobro

1. U ranoj fazi projekta kreirana baza i podatkovni sloj
2. U prvoj iteraciji napravljen najveći dio projekta iako nije u cijelosti, tako da su ostale iteracije rađene puno opuštenije
3. Projekt je prošao vrlo glatko - bez značajnih bugova, zastajkivanja i tehničkih izazova
4. Rokovi su izvrsno postavljeni

### Loše

1. Nedovoljna količina komuniciranja s korisnikom
   1. Korisniku nismo pokazivali demo-e nakon svake iteracije

## Dobra praksa za buduće projekte

* Redovito komunicirati sa korisnikom
* Proaktivno obavještavati sve sudionike o rizicima uočenim na projektu
* Nakon svake iteracije odraditi demo sa korisnikom da vidimo jesmo li na pravom putu

## Naučene lekcije

### Planiranje projekta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvareno? | Komentar |
| Projekt je pratio poslovne ciljeve | Da |  |
| Projektni plan je bio dobro osmišljen i dokumentiran | Da |  |
| Taskovi su bili dobro definirani | Da |  |
| Naručitelj je adekvatno sudjelovao u izradi projektnog plana | Da |  |
| Zahtjevi su bilo dovoljno detaljni i jasni | Da |  |
| Zahtjevi su kvalitetno dokumentirani | Da |  |
| Plan testiranja je bio razrađen i dobro dokumentiran | Da |  |
| Budžet je bio definiran | Nije primjenjivo |  |
| S projektnim planom su se složili izvođač i naručitelj | Da |  |
| Naručitelju je projektni plan bio lako dostupan | Da |  |

### Izvršavanje projekta

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvareno? | Komentar |
| Na projektu je zadržan originalni cilj? | Da |  |
| Promjene na projektu nisu značajno utjecale na opseg projekta | Da |  |
| Naručitelj je bio zadovoljan količinom informacija | Da |  |
| Projekt je imao zadovoljavajuću kontrolu kvalitete | Da |  |

### Ljudski faktor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvareno? | Komentar |
| Tim je imao dovoljan broj ljudi i bio je kvalitetno organiziran | Da |  |
| Tim je efikasno radio na izvršavanju zadataka u cilju projekta | Da |  |
| Komunikacija u timu je bila zadovoljavajuća | Da | U potpunosti |
| Management je davao odgovarajuću podršku projektu | Da |  |
| Neslaganja na projektnu nisu narušavala izvođenje projekta | Da |  |

### Tehnologija

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Ostvareno? | Komentar |
| Odabrana je odgovarajuća tehnologija | Da |  |
| Projekt se može smatrati tehnološkim uspjehom | Da |  |

# Ovjera dokumenta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime i prezime | Uloga | Datum | Potpis |
| Mislav Lalić | Programer/tester/reviewer | 02.07.2019. |  |